项目 / 迭代复盘

PM交付手册Pro · 免费模板

项目 / 迭代：

时间：

主持人：（建议不由团队最高职级的人担任）

参与人：

填写说明

1. 第 1、2、3 节由 PM 会前准备好，会上不现场回忆；会前向参与人收集三个问题：哪里好？哪里不好？有什么建议？

2. 会上按「结果 → 时间线 → 根因 → 动作」的顺序；只挑 2–3 个最重要的问题深挖。

3. 根因追问到「改了它，同类问题就不会再发生」为止；追到「某人失误」不要停，继续找机制缺口。

4. 改进项不超过 3–5 条，每条有负责人和截止日，能明确回答「做了没有」。

5. 会后改进项进任务系统；下次复盘先过第 0 节。

开场规则：对事不对人；先事实后观点；不追求覆盖所有问题。

0. 上次改进项检查

| 改进项 | 负责人 | 截止 | 完成？ | 未完成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 / 否 |  |

1. 目标 vs 结果（用上线前定好的指标）

| 目标 | 实际 | 达成 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 / 部分 / 否 |  |

2. 时间线

| 日期 | 计划 | 实际 / 关键事件 | 决策或影响 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 过程数据

需求变更：__ 次，共增加 __ 人天

延期：__ 天，发生在 ____ 环节

提测打回：__ 次，原因：

缺陷：严重 __ / 一般 __ / 轻微 __

上线后问题：

4. 做得好的（要固定下来）

1.

2.

5. 根因追问（每个重点问题一张）

现象（带数据）：

为什么？→

为什么？→

为什么？→

为什么？→

根因：技术上 ____；过程上 ____

检验：改了它，同类问题还会发生吗？□会（继续问）□不会

6. 改进项（不超过 5 条）

| 问题 | 根因 | 动作 | 负责人 | 截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. 可沉淀

可以变成模板段落 / 检查项的：

要同步给没参会的相关方：

来自公众号「PM交付手册Pro」· pm.liudachun.com/free/fupan