项目排期表

PM交付手册Pro · 免费模板

项目：

项目经理：

周期：

更新规则：每周 ____ 固定更新；状态变化当天改

估算假设：（例：按每人每天 __ 小时有效时间；已扣除节假日 / 支援时间）

填写说明

1. 先在「任务拆解表」（04-任务拆解表.csv，可导入 Excel / 飞书表格）里拆任务，再把里程碑和关键路径填到这里。

2. 拆解规则：一个负责人、不超过 3 人天、有产出物、动词 + 对象命名。

3. 依赖写任务 ID（如 T-03）；外部依赖用 E-编号，写对接人和日期。

4. 「计划日期」定了就不改，变化写进「预测日期」。

5. 阻塞超过 24 小时就升级（写进周报「需要决策」或直接找人）。

状态枚举：未开始 / 进行中 / 阻塞 / 已完成 / 已取消

1. 里程碑

| 里程碑 | 产出物 | 计划日期 | 预测日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 需求通过 | 评审纪要 + PRD 定稿 |  |  |  |
| M2 设计完成 | 设计终稿 |  |  |  |
| M3 提测 | 提测单 |  |  |  |
| M4 验收通过 | 验收记录 |  |  |  |
| M5 上线 | 发布记录 |  |  |  |
| M6 复盘 | 复盘纪要 |  |  |  |

2. 外部依赖

| ID | 依赖事项 | 对接方 / 人 | 需在何时完成 | 影响哪个任务 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 |  |  |  |  |  |

3. 关键路径

（从任务拆解表里找出依赖链最长的一条，写成 T-01 → T-0X → …，并写总人天）

关键路径：

总人天：

每天站会先问：

4. 本周焦点

必须完成：

阻塞：

需协调：

拆解自检

☐  每个任务只有一个负责人（没有「研发组」「全员」）

☐  没有超过 3 人天的任务

☐  每个任务都有可检查的产出物

☐  隐形任务都有着落：技术预研、设计走查、用例与测试数据、联调、Bug 修复与回归、上线准备、灰度观察、外部审批

☐  依赖都写成了任务 ID；能提前开工的依赖已改到具体产出物（如「接口文档确认」）

☐  已扣除周末、节假日、请假和支援其他项目的时间

对外说排期的句式

按当前拆解，____ 预计 ____ 完成。

前提是：____（日期）拿到 ____；____（日期）前 ____ 到位。

____ 在关键路径上，它延期会直接推迟 ____，我每天跟进。

任务拆解表

下面这张表与同页提供的 CSV 内容一致，可直接在 Word 里改，也可以另下 CSV 导入表格。

| ID | 任务 | 模块 | 负责人 | 预估人天 | 开始日期 | 截止日期 | 依赖 | 产出物 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | （示例）PRD定稿 | 产品 | 张三 | 1 |  |  |  | PRD v1.0 | 未开始 | 示例行，使用时删除 |
| T-02 | （示例）完成列表接口并提供接口文档 | 后端 | 李四 | 2 |  |  | T-01 | 接口文档 + 可联调接口 | 未开始 | 示例行，使用时删除 |
| T-03 | （示例）列表页前端 | 前端 | 王五 | 3 |  |  | T-01,T-02 | 可联调页面 | 未开始 | 依赖可改为T-02的接口文档以提前开工 |
| T-04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 未开始 |  |
| T-05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 未开始 |  |
| T-06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 未开始 |  |
| T-07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 未开始 |  |
| T-08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 未开始 |  |
| T-09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 未开始 |  |
| T-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 未开始 |  |

来自公众号「PM交付手册Pro」· pm.liudachun.com/free/paiqi