【PRD】{功能名称}

PM交付手册Pro · 免费模板

状态：草稿 / 评审中 / 已通过 / 已上线

负责人：

更新日期：

版本：v0.1

填写说明

1. 复制全文到飞书 / Notion / 语雀，把 {功能名称} 换成你的需求名。

2. 先看下面的写法速查表，再逐节填写；括号里的灰字是提示，填完删掉。

3. 用不到的章节写「本期不涉及」，不要直接删，方便评审时确认是想过了。

4. 发出评审前，对照文末「提交前自检」打勾。

写法速查（填之前先看）

| 章节 | 好的写法 | 差的写法 |
| --- | --- | --- |
| 目标 | 客服人均处理时长 8→5 分钟（30 天） | 提升效率、优化体验 |
| 非目标 | 本期不做批量改价、不做移动端 | （空着） |
| 验收 | Given 已登录运营；When 导出；Then 10 万行 60s 内完成且邮件通知 | 导出功能可用 |
| 优先级 | P0=没有就不上线；P1=上线后两周补 | 全都写重要 |

1. 背景与目标

1.1 背景

（用数据说话：现状、频率、成本。例：运营每周手工导出 3 次，单次约 40 分钟。）

1.2 目标

业务目标：

成功指标：

主指标：____，基线 ____ → 目标 ____，窗口 ____ 天

护栏指标：____（例：导出失败率 < 1%）

1.3 非目标（本期明确不做）

-

-

2. 用户与场景

2.1 目标用户

| 角色 | 是谁 | 核心诉求 | 使用频率 |
| --- | --- | --- | --- |

2.2 核心场景（至少 2 条）

场景 1：在 ____ 情况下，用户要 ____，现在只能 ____，导致 ____。

场景 2：

2.3 用户故事

作为 ____，我想要 ____，以便 ____。

3. 方案概述

3.1 一句话方案

3.2 范围

In Scope：

Out of Scope：

3.3 主流程（步骤列表或流程图链接）

1.

2.

3.

4. 详细需求

4.1 功能列表

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 |  | P0 |  |  |

4.2 字段 / 规则（按需）

| 字段 | 说明 | 校验 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |

4.3 异常与边界

| 场景 | 预期 |
| --- | --- |
| 无权限 | 提示无权限，不展示入口 |
| 结果为空 | 展示空态文案 |
| 超时 / 失败 | 可重试 + 错误码可读 |
| 超限 | 明确上限与引导 |

4.4 权限

| 角色 | 可见 | 可操作 |
| --- | --- | --- |

5. 埋点

| 事件 | 时机 | 属性 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |

6. 上线与回滚

发布：全量 / 灰度 ____%

回滚条件：

回滚动作：

Checklist：□ 配置 □ 权限 □ 监控告警 □ 客服/运营通知

7. 开放问题

| # | 问题 | Owner | 截止 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 未决 |

8. 变更记录

| 版本 | 日期 | 内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 |  | 初稿 |  |

提交前自检

☐  目标有基线、目标值、时间窗口，至少一条护栏指标

☐  写了「非目标」，至少 2 条

☐  每条 P0 都有能直接写成测试用例的验收标准

☐  异常覆盖：没权限、没数据、失败、超上限、过期

☐  写了灰度方式、回滚条件（带数字）、回滚动作

☐  开放问题每条都有 Owner 和截止日

来自公众号「PM交付手册Pro」· pm.liudachun.com/free/prd