AI 写 PRD 提示词卡
PM交付手册Pro · 免费模板
使用说明
1. 适用于常见的 AI 对话工具。四步在同一个对话里依次进行；换新对话要重新贴事实包。
2. 先填「事实包」——AI 写得好不好，取决于你给它什么。
3. 每一步用完，对照「人必须检查」打勾，再进入下一步。
4. ⚠️ 先看公司数据安全规定：客户信息、未公开经营数据不要直接粘贴到外部 AI 工具，先脱敏或使用公司批准的工具。
分工原则：人提供事实、做决策；AI 搭结构、查遗漏、挑毛病。
第 0 步：事实包（填空）
背景：现状是 ____；问题出现频率 ____；造成的成本 ____（真实数据）
目标：主指标 ____，基线 ____ → 目标 ____，时间窗口 ____；护栏指标 ____
用户：____（角色 / 使用频率）
场景：在 ____ 情况下，用户要 ____，现在只能 ____
约束：技术 ____；时间 ____；合规 ____
本期不做：____；____

第 1 步：起草 PRD 初稿
你是一名经验丰富的 B 端产品经理。请根据下面的【事实包】起草一份 PRD 初稿。
 
要求：
1. 结构：背景与目标、非目标、用户与场景、方案概述、功能列表（ID / 需求 / 优先级 / 验收标准）、异常与边界、权限、埋点、上线与回滚、开放问题。
2. 只使用事实包里的信息。事实包没有提供的数据、阈值、日期，一律写成「【待确认：xxx】」，不要自己编数字。
3. 验收标准写成可以测试的句子：包含条件、操作和可观察的结果，有数字的写数字。
4. 优先级只用 P0（没有就不能上线）和 P1（上线后可以补）。
5. 不要把【事实包】里「本期不做」的内容写进范围。
6. 最后单独列出：你认为事实包里缺少、需要我补充的信息。
 
【事实包】
（在这里粘贴）

可选追加一句：开始写之前，先问我最多 5 个你认为最关键的问题。
人必须检查
☐  搜「%」「秒」「万」「天」，每个数字都能在事实包里找到来源，否则改成【待确认】
☐  「本期不做」的内容没有被加回范围
☐  优先级不是全部 P0
☐  所有【待确认】已列出并找到对应的人（阈值类找研发评估）
第 2 步：补异常与边界
下面是一份 PRD 的功能列表。请逐条找出还没有写清楚的异常和边界场景，按以下类别检查：
- 权限：无权限、操作过程中权限变化
- 数据：结果为空、超过上限、刚好等于阈值
- 状态与时序：重复操作、并发、过期
- 外部依赖失败：超时、通知发送失败
- 格式：时区、金额精度、特殊字符
 
用表格输出，列为：功能 ID｜场景｜PRD 目前是否覆盖｜建议的预期行为｜需要谁确认。
「建议的预期行为」如果涉及业务规则，标注「需产品确认」，不要直接替我决定。
 
【功能列表】
（在这里粘贴）

人必须检查
☐  只保留和业务真正相关的场景
☐  「预期行为」由你和业务方决定，没有直接照抄 AI 的建议
第 3 步：扮演研发评审
请你扮演一名资深后端研发，参加这份 PRD 的需求评审。你的目标是在开发开始之前，找出会导致返工、延期或线上问题的地方。
 
请输出不超过 15 个问题，按严重程度从高到低排序，每个问题按以下格式：
- 问题：（具体到章节或功能 ID）
- 为什么是问题：（会导致什么后果）
- 希望产品补充什么：（具体的信息或决定）
 
重点关注：验收标准能否实现、数据量与性能、接口与依赖、权限与安全、上线与回滚、模糊的词（快速、大量、友好、等）。
不要提「建议进一步细化」这类泛泛的意见。
 
【PRD】
（在这里粘贴）

第 4 步：扮演测试评审（同一对话里接着发）
现在换成资深测试工程师的角色。请逐条检查 P0 需求的验收标准：能不能直接写出测试用例？
如果不能，指出缺什么（前置条件、测试数据、期望结果、边界值），并给出改写后的验收标准。
最后列出你会重点测试的 5 个边界场景。

人必须检查
☐  每个问题已归类：真问题 → 改 PRD；PRD 已写 → 调整位置或写法；无关 → 忽略
☐  真实评审照常开：AI 不了解你们系统的现状（从库、队列、已有接口等）
分工速查
	环节
	AI 可以做
	人必须做

	背景
	整理成通顺段落
	提供真实数据，核对来源

	目标
	检查基线 / 目标值 / 时间窗口是否齐全
	决定指标和目标值

	范围
	提醒可能的遗漏
	决定做什么、不做什么

	验收标准
	改写成可测试句式
	确认数字和规则

	异常边界
	列候选场景
	挑选场景，决定预期行为

	评审
	模拟研发、测试提问
	判断取舍，组织真实评审



小技巧
PRD 很长时分节生成，质量更稳定
最后通读一遍，把术语和口径统一成团队习惯的说法
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