项目周报

PM交付手册Pro · 免费模板

项目：

周期：

作者：

状态：🟢正常 / 🟡有风险 / 🔴阻塞（按下方定义选一个）

填写说明

1. 顺序：先更新排期表和风险表 → 摘出完成项、偏差、Top 3 风险 → 写「需要决策」→ 最后写一句话结论。

2. 状态灯定义：🟢 里程碑按计划；🟡 有偏差但有方案，或有高等级风险未消除；🔴 关键里程碑会延期且需要外部帮助。

3. 完成项写结果 + 证据，不写「跟进、参与、协调」。

4. 里程碑表每周都写，「预测 = 计划」也是信息。

5. 全文控制在一屏到一屏半，细节放链接。给老板 / 项目组 / 协作团队的版本可按读者删减。

一句话结论

本周 ____；下周 ____；最大风险 ____。

本周完成

| 事项 | 结果 | 证据 / 链接 |
| --- | --- | --- |
|  | 完成 / 完成 __% |  |

里程碑

| 里程碑 | 计划 | 预测 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |

延期（延了多久、为什么、新日期、要谁帮忙）

| 事项 | 根因 | 新日期 | 需要谁帮忙 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 无 / ____ |

风险 Top 3

| 等级 | 风险 | 下一步 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |

需要决策

问题：____？

A. ____：影响 ____

B. ____：影响 ____

建议 __。请 ____ 在 ____ 前确认。（可选：到期未回复默认按 __ 执行）

下周计划（不超过 5 条，写成能验证的）

☐

☐

☐

发送前自检

☐  只读第一行能知道项目状态

☐  没有「顺利」「有序推进」「持续关注」这类空话

☐  每个延期都有根因和新日期

☐  需要别人做的事写了选项和截止日期

☐  上周的「下周计划」已逐条对照，没完成的进了「延期」

来自公众号「PM交付手册Pro」· pm.liudachun.com/free/zhoubao